**Project Charter**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta | Izrada GIS baze potencijala biomase za region Vojvodine (akronim: GIS baza bimase) |  |
| Osnov projekta | Razviti Geografski Informacioni Sistem (GIS) za identifikaciju, analizu i mapiranje potencijala biomase u regionu Vojvodine. Cilj je obezbediti kvalitetne informacije o biomasi radi unapređenja održivosti i efikasnosti korišćenja obnovljivih izvora energije. |  |
| Ciljevi i obuhvat projekta | 1. Identifikacija i pregled dostupnih podataka o biomasi u regionu Vojvodine 2. Razvoj GIS baze podataka o biomasi 3. Izrada karata sa informacijama o vrstama biomase, lokacijama i količinama 4. Sastavljanje izveštaja koji obuhvata analizu podataka, identifikovane potencijale, preporuke i smernice za buduće korake |  |
| Stejkholderi | Klijent: Ministarstvo rudarstva i energetike  Sponzor: prof. dr Aleksandar Peulić  Projekt menadžer: Anastasija Blagojević, student  Projektni tim: Anastasija Blagojević, student |  |
| Ključni događaji | Prikupljanje podataka  Razvoj GIS baze podataka (izrada xlsx tabela)  Mapiranje potencijala bimase (izrada karata)  Isporuka rezultata projekta | (03.12.2023.)  (17. 12.2023.)  (31. 12.2023.)  (13. 01.2024.) |
| Budžet projekta | 50 bodova |  |
| Ograničenja i rizici | Nedostatak relevantnih podataka o biomasi; Predispitne obaveze ostalih predmeta; Tehnička ograničenja u vezi sa hardverom ili softverom. |  |