Strukturna šema projekta

GIS baza potencijala biomase za region Vojvodine

- Prikupljanje podataka

  - Prikupljanje podataka o biomasi

    - Pronaći podatke o strukturi biomase – Podaci o količinama žetvenih ostataka u regionu Vojvodine.

    - Pronaći podatke o poljoprivrednim površinama – Informacije o poljoprivrednim površinama koje se koriste ili imaju potencijal za proizvodnju biomase.

    - Pronaći spisak kompanija koje proizvode biomasu u regionu Vojvodine.

  - Prikupljanje Shapefile sa opštinama u Srbiji – Treba da sadrži opštine u Srbiji u vidu poligona.

    - Izdvojiti podatake za proučavanu oblast – Izdvojiti podatke samo za region Vojvodine.

- Razvoj baze podataka

  - Sastaviti XLSX tabele – Potrebno je izraditi tri tabele u MS Excel-u kako bi bilo omogućeno njihovo spajanje sa GIS softwerom.

    - Tabela I – Treba da sadrži podatke o količinama biomase u ratarstvu po opštinama i to sledeće podatke: površina, ukupna masa i energetski potencijal.

    - Tabela II – Treba da sadrži podatke o veličini poljoprivrednih poseda za svaku od opština.

    - Tabela III – Treba da sadrži podatke o kompanijama koje proizvode biomasu u regionu Vojvodine i to sledeće podatke: adresu, kontakt, web i oblast rada.

  - Povezivanje tabela i Shapefile-a sa opštinama u Srbiji – Svaki poligon u atributnoj tabeli treba da poseduje podatke koji su svojstveni svakoj od tabela.

- Mapiranje potencijala

  - Izrada karata

    - Karta 1 – Prikaz potencijala biomase na teritoriji Vojvodine – Karta treba da sadrži podatke o potencijalima biomase u ratarstvu.

    - Karta 2 – Prikaz parcela većih ili jednakih od  5ha – Karta treba sa sadrži podatke o veličini poljoprivrednih površinama (po opštinama) koje su pogodne za sakupljanje žetvenih ostataka.

    - Karta 3 – Prikaz kompanija koje proizvode biomasu – Karta treba da prikaže sve relevantne podatke o određenoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom biomase.

- Isporuka rezultata projekta

  - Dostavljanje rezultata projekta – Rezultate postaviti na GitHub platformu i dostaviti sponzoru.